Nathalie FIRMIN

David CLEMENT

Matthieu PAINEAU

Compte rendu des tests

Responsable : Philippe Nehlig

Client : Serge SALMON

Sommaire

1	Tests	3

1.1	Tests de la gestion de groupe	3

1.2	Tests de la gestion des utilisateurs et de leurs accès	4

1.3	Tests sur les documents publiés	4

1.4	Tests des forums	5

2	Test avec un utilisateur	5

2.1	Intérêts	5

2.2	Déroulement	5

2.2.1	Premier test (14/02/2003)	6

2.2.2	Deuxième test (17/02/2003)	7

2.3	Résultats	7

2.3.1	Ergonomie	7

2.3.2	Bugs du premier test	7

2.3.3	Bugs du deuxième test	8

2.3.4	Remarques	8

3	Bilan des réalisations	8

Lors du développement nous effectuons différents types de tests puis, une fois notre logiciel achevé, notre équipe réalise plusieurs tests (les plus nombreux possibles), récapitulés dans les grilles ci-dessous. Puis nous montrons notre logiciel à un futur utilisateur potentiel dont les remarques permettront d’améliorer le logiciel suivant ses besoins. Nous terminons cette partie bilan en exposant clairement tous nos résultats (ce qui a été fait comme ce qui n’a pas été fait) et en donnant des suggestions pour les équipes futures qui perfectionneront  notre travail.

# Tests

Afin de valider (ou non) les fonctionnalités de groupe d’utilisateurs, nous avons élaboré un protocole de test. Ce dernier doit nous permettre de déterminer les éventuels retours au développement nécessaires, ainsi que de suggérer des pistes de développement futur. Il doit aussi nous permettre de vérifier la non-existence de bugs, ainsi que le respect du cahier des charges.

Les tests ont été déterminés et exécutés par l’ensemble de l’équipe de développement.

Ils ont été classés selon les fonctionnalités du site : pour chaque fonctionnalité développée, nous avons associé un certain nombre de tests.

Les résultats de ces tests nous ont permis de remplir des grilles de tests (une pour chaque fonctionnalité développée) avec, pour chaque test effectué : le descriptif du test, si le test a été validé ou non, et les éventuels commentaires liés à ce test.

Voici les différentes grilles de tests (non exhaustives) dont nous nous sommes servis afin de nous assurer du bon fonctionnement de notre extension du logiciel existant et de sa cohérence avec les spécifications prévues :

## Tests de la gestion de groupe

Nous avons d’abord testé les fonctionnalités de groupe, que seul le super-administrateur peut exécuter.

## Tests de la gestion des utilisateurs et de leurs accès

Nous avons ensuite testé la gestion des utilisateurs du site.

Puis en fonction de nos appartenances aux différents groupes nous avons testé le contrôle d’accès.

## Tests sur les documents publiés

Par la suite nous avons pu tester tout ce qui concerne la rédaction : les articles, les brèves et les rubriques où sont publiés brèves et articles.

## Tests des forums

Enfin nous avons testé la gestion des forums.

Le résultat de l’ensemble des tests est satisfaisant. La gestion de forums spécifiques à chaque groupe n’a pas été implémentée, cette dernière ne figurait pas dans le cahier des charges mais il serait intéressant, par la suite, de la développer.

# Test avec un utilisateur

## Intérêts

Les tests que nous avons faits et présentés précédemment nous ont semblé nécessaires mais pas suffisants. En effet il nous manquait un avis extérieur à l’équipe, l’avis d’une personne qui n’a aucune idée de la façon dont nous avons procédé. Cependant, il fallait que cette personne présente un intérêt particulier à ce logiciel et qu’elle soit au courant du fonctionnement de ce dernier. Le mieux aurait été que ce fusse le client qui teste le logiciel, mais ce dernier n’était pas disponible. Il s’est donc fait représenté par le responsable du projet, Monsieur Nehlig, qui a donc joué le rôle l’utilisateur  lambda. Deux tests ont eu lieu, le premier le 14/02/2003 et le deuxième le 17/02/2003.

## Déroulement

Nous avons souhaité être tous présents lors du test de façon à mettre en commun nos observations et ainsi à tirer des conclusions communes en ce qui concerne les évolutions de la gestion de groupe du logiciel. De même nous avons tenu à ce que l’utilisateur soit le moins guidé possible, et ce pour tester au mieux les réactions d’une personne face à la découverte du site. Nous avons hésité à lui présenter le manuel utilisateur qui aurait répondu à certaines de ses questions, mais cela aurait demandé trop de temps à notre testeur. Nous avons donc répondu oralement à l’ensemble de ses interrogations quand cela était nécessaire.

L’utilisateur a testé deux fois le logiciel : le 14/02/2003 et le 17/02/2003.

Sa navigation sur le site s’est déroulée en plusieurs étapes :

### Premier test (14/02/2003)

- Installation de spip et création du super-administrateur

Entre l’installation et la première connexion nous avons exécuté un fichier qui a permis d’avoir quelques données accessibles sur le site spip créé par le testeur.

- Connexion avec login et mot de passe du super-administrateur

- Visite des groupes existants

- Création d’un groupe

- Visualisation des groupes

- Création d’un nouvel auteur avec le statut de rédacteur

- Connexion avec le statut de rédacteur

- Visite de la page d’accueil

- Changement de son mot de passe et de ses données personnelles

- Consultation de la messagerie

- Connexion avec le statut de super-administrateur (pour pouvoir créer des rubriques afin que le rédacteur puisse y publier des articles…)

- Création d’un administrateur de groupe

- Connexion avec le statut d’administrateur

- Création d’une rubrique dans son groupe

- Référencement d’un site à l’intérieur d’une rubrique

- Visite du groupe

- Ecriture d’une brève

- Visualisation de la brève

- Création d’une deuxième rubrique dans son groupe

- Création d’une sous-rubrique

- Modification du groupe

- Création d’un nouvel auteur dans le groupe

- Modification de son propre statut

- Connexion avec le statut de rédacteur

- Visualisation des auteurs appartenant au groupe

- Recherche l’icône de publication d’article

- Ecriture d’un article

- Modification de l’article et ajout d’une image

- Connexion avec le statut d’un rédacteur du même groupe que le précédent

- Visualisation des articles proposés à la publication

- Postage d’un message pour donner son avis

- Visualisation des vitrines des différents groupes auxquels il appartient

- Connexion avec le statut de super-administrateur

- Visualisation de tous les articles de tous les groupes en cliquant sur « Tout le site »

- Accès à la messagerie interne

### Deuxième test (17/02/2003)

- Connexion avec le statut d’administrateur

- Visualisation des rubriques

- Création d’une rubrique

- Référencement d’un site à l’intérieur d’une rubrique

- Visualisation des articles

- Validation d’un article

- Visite d’un site vitrine

- Connexion avec le statut de rédacteur

- Visite d’un site vitrine

- Visualisation des groupes

- Visualisation des auteurs

- Modification d’URL

- Réaction d’un article

- Rédaction d’un article

## Résultats

### Ergonomie

Nous avons noté que l’ergonomie de SPIP n’est pas toujours intuitive pour l’utilisateur, cependant nous avons totalement respecté les règles d’ergonomie existantes. Nous avons noté que l’utilisateur avait du mal à trouvé l’icône de l’écriture d’un article, nous l’avons donc rajouter sur différentes pages déjà existantes mais où cette dernière n’apparaissait pas.

### Bugs du premier test

Les tests en caractère gras listés ci-dessus (cf. 1.2.2 Déroulement) correspondent à certains dysfonctionnements.

En effet, nous n’avions pas testé le référencement d’un site et nous nous sommes aperçus que la page correspondante listait toutes les rubriques de tous les groupes alors que l’auteur ne peut référencer un site que dans une rubrique de son groupe.

De plus grâce à un test très pertinent de notre testeur, nous avons remarqué une anomalie importante, en effet un administrateur peut créer des rédacteurs et des administrateurs. Ceci est jugé trop dangereux, et il est préférable de restreindre ces droits en ne l’autorisant qu’à créer des rédacteurs. En effet, si ce dernier crée un administrateur et que le super-administrateur rattache le nouvel administrateur créé à un autre groupe, alors il en sera aussi administrateur (puisqu’un utilisateur possède un statut unique), ce qui n’est pas très cohérent.

Nous avons aussi noté qu’un rédacteur et un administrateur pouvaient modifier leur statut, droit normalement non autorisé.

La visualisation des vitrines des différents groupe nous a aussi fait penser à tester la modification de squelette sur site, test totalement ommis.

Nous avons apporté une correction à l’ensemble des bugs découverts par notre testeur.

### Bugs du deuxième test

Lors du deuxième test de nouvelles erreurs sont apparues comme la visulisation des rubriques ou la visite d’un site vitrine. Ces deux bugs ont été corrigés assez rapidement. Une erreur très importante a été remarquée par notre testeur, il s’agit de la modification de l’URL permettant la visualisation des auteurs. En effet un rédacteur mal intentioné peut modifier l’URL de visualisation des auteurs et avoir des informations sur des membres n’appartenant pas à son groupe. Il s’agit là d’une grande faille de sécurité, cette dernière a été corrigée.

### Remarques

Le produit est actuellement fonctionnel, et il pourrait être intéressant de gérer la notion de forums internes, c’est-à-dire spécifiques à chaque groupe.

# Bilan des réalisations

Nous avons apporté des corrections à l’ensemble des bugs trouvés. De plus nous avons répondu à tous les points du cahier des charges, nous avons même développer des fonctionnalités non demandées par le client mais que nous avons jugées intéressantes (comme la création de vitrine pour chaque groupe où la page d’accueil décrivant les groupes auxquels nous appartenions).

Nous tirons donc un bilan positif  à la fin de nos tests car le logiciel est actuellement opérationnel, cependant nous ne sommes pas à l’abri de certains bugs non détectés.

# Text boxes

Référence document : TESTS

DESS CLABD 2002/2003

Université de Poitiers